实践详情

这是擂台一周构建智能调研和报告生成系统Demo（编号Case251120Y01）的实践详情。

| PHASE 1 需求识别与团队构建 |  |
| --- | --- |
| 团队构成 | - 业务对接人（×1）：熟悉该案例对应业务工作的组织、流程、决策链路，擅长沟通，熟悉项目管理基本操作 - 业务侧技术对接人（×1）：熟悉该案例对应业务工作实际在用/预期涉及的技术功能与流程、建设与规划，辅助业务对接人在技术层面的沟通，建议首选架构师或技术型项目经理，其次为具体技术执行人员（如后端工程师等） - 算法对接人（×1）：熟悉该案例对应业务工作的业界通行技术架构与流程、建设与规划，擅长沟通，熟悉项目管理基本操作 |
| 实施内容 | - 业务对接人与算法对接人进行初次需求接触与头脑风暴交流，梳理该案例的核心需求 - 业务对接人与算法对接人组建工作组及联络群，明确明确对接人与联络方式 - 业务对接人（代表需求方团队）填写算法对接人（代表承做方团队）提供的项目合作需求问询书；如果已有较明确的构想、能拆解出多个子任务，可进一步填写子任务算法需求模板 - 双方沟通补充需求确认所需的其他材料，如样例数据、专业知识参考资料等 - 算法对接人协调自己团队，根据双方会议内容及反馈的文档和材料，展开需求评估 |
| 相关资源 | - 模板：初步验证需求文档模板 |
| 结果产出 | - 成立工作组，明确对接人与联络方式 - 开始填写初步验证需求文档，对相关信息进行调研与梳理 |
| 实施周期 | 1-3日 |

| PHASE 2 价值确认与需求细化 |  |
| --- | --- |
| 团队构成 | - 业务对接人（×1）：同PHASE 1 - 业务侧技术对接人（×1）：同PHASE 1 - 业务专家（×1）：该案例对应业务工作中涉及核心业务模块的领导者、执行者或专家，协助业务对接人明确业务痛点与价值 - 产品经理（×1）：熟悉该案例对应业务工作的组织、流程、决策链路，擅长沟通，协助业务对接人细化需求，并设计原型，该职位可由承做方提供，可由业务对接人担任 - 算法对接人（×1）：同PHASE 1 - 算法专家（×1）：熟悉各场景与应用中业界目前的前沿与通用技术方案及选型，协助算法对接人评估需求，协调团队进行调研、设计方案与架构，协助评估排期，可由算法对接人担任 |
| 实施内容 | - 业务对接人与己方业务专家及相关团队沟通，确认该方案实施的预期目标及业务价值，业务价值需要尽可能量化，并有对比数据（如现状数字、预期达成目标、预期相比现状改善的程度等） - 算法对接人与己方算法专家及相关团队沟通，罗列待确认事项，同时对方案进行初步调研、评估、设计 - 产品经理与业务对接人和算法对接人沟通、梳理并明确需求，之后组织双方相关人员撰写初步验证需求文档 - 双方根据初步验证需求文档进行需求确认，根据确认的需求规划排期、预算和资源。排期建议：首先以承接方完成初步验证、选型、产出Demo，并通过PoC为首个里程碑；之后双方进一步协商正式立项实施 - 重复以上步骤直至初步验证需求文档定稿 |
| 相关资源 | - 模板：初步验证需求文档模板 |
| 结果产出 | - 初步验证需求文档：初步验证需求文档 - PoC相关事项确认，如启动时间、验收时间、验收方案等 |
| 实施周期 | 1-2周 |

| PHASE 3 初步验证与立项 |  |
| --- | --- |
| 团队构成 | - 业务对接人（×1）：同PHASE 1 - 算法对接人（×1）：同PHASE 1 - 产品经理（×1）：同PHASE 2，另需能熟练使用常见的无/低代码（“拖拉拽”方式）构建智能体工作流平台（如毕昇、Dify等） - 算法工程师（×1）：掌握至少一门后端编程语言（如Python等）；熟悉 Docker；掌握常见智能体平台（如Dify 等）的私有化部署、大模型配置，可由算法对接人担任 |
| 实施内容 | - 资源准备与环境配置 - Claude Code 安装和配置 - tavily-mcp 服务构建、启动 - metaso-mcp 服务构建、启动 - github、huggingface、arxiv-mcp 服务构建、启动（可选） - 使⽤ Claude Code ⽣成调研报告 - 算法团队撰写初步验证报告 - 完成PoC - 双方密切沟通，确认是否正式立项 - 若确定正式立项，双方就Demo效果调整方案，定稿立项报告，准备立项协议及启动事宜 |
| 相关资源 | - Claude Code GitHub：https://github.com/anthropics/claude-code - Tavily安装文档：https://docs.tavily.com/documentation/mcp - Metaso安装文档：https://www.modelscope.cn/mcp/servers/metasota/metaso-search - mcp-python-sdk GitHub：https://github.com/modelcontextprotocol/python-sdk - 模板：初步验证报告模板 - 模板：立项报告模板 |
| 结果产出 | - 定稿并交付初步验证报告：初步验证报告 - 完成Demo构建，准备并最终通过PoC - 撰写并交付立项报告：立项报告 - 立项协议（附件应包含正式上线版本的交付、验收、排期、资源等内容） |
| 实施周期 | 3.5-7日 |

| PHASE 4 正式上线与优化迭代 |  |
| --- | --- |
| 团队构成 | 按立项报告确定 |
| 实施内容 | - 完成正式立项，确定启动时间 - 按立项报告内容与排期计划来实施与交付 - 按立项报告目标与流程来评审与验收 - 按立项报告规划来进行运营与迭代 - 按立项报告规划及协议约定，完成结项 |
| 相关资源 | / |
| 结果产出 | - 项目全周期所有双方协商达成一致的材料 - 正式上线的产品 |
| 实施周期 | 3-6月（因具体情况而异） |