RWAI 协作工作流实施报告：产品/设计/算法与智能体协作版

实践详情 | 核心理念： 基于“脏输入 -> 净输出”3，由产品经理、设计师、算法工程师与智能体（Agent）建立高效双轨协作工作流的实施详情。-----PHASE 1：项目初始化与架构搭建 (Scenario 0)团队构成

- 产品经理 (PM)： 负责定义原始需求、确认业务价值，审批最终架构文档 4。

- 设计师 (Designer)： 负责审查 UI/UX 布局规范，确保设计语言符合预期 4。

- 算法工程师 (Algorithm Engineer)： 负责本地环境配置，协助智能体理解技术约束，管理基础构建命令 5。

- 智能体 (Agent)： 负责需求分析、生成架构文档 (site-structure.md)、制定设计规范 (layout-specs.md) 及编写前端代码 4。

实施内容

- 需求发起： 产品经理提供自然语言描述的原始需求 Prompt (如 "Starting new project...") 4。

- 架构创建： 智能体分析需求，创建 PRD/Architecture/site-structure.md。产品经理进行审查与批准 4。

- 规范制定： 智能体基于架构创建 PRD/Design/layout-specs.md。设计师审查布局规格 4。

- 代码实施： 智能体根据批准的 PRD 文档实施前端代码，建立项目基础结构 4。

相关资源

- 核心路径： D:\github\rwai-arena-v2.1\ 6。

- 权限规则： 人类团队仅需操作 PRD (审查) & Content (编辑) 两个文件夹 6。

结果产出

- 关键交付物： site-structure.md (架构文档), layout-specs.md (设计规范) 4。

- 系统产出： 结构化 PRD、规范代码、项目目录结构。

实施周期

- 视项目规模而定（初始搭建阶段）

-----PHASE 2：双轨并行开发与设计迭代 (Scenario 1 & 2)团队构成

- 设计师： 发起视觉变更需求，审查设计文档，进行浏览器验证 7。

- 算法工程师： 负责 .raw.md 内容编辑，执行同步脚本，管理本地构建环境 8。

- 智能体 (Agent)： 负责更新 PRD 文档，严禁直接修改 CSS，必须先改文档再改代码 7。

实施内容

| 设计变更 (Design Change) | 内容更新 (Content Update) | 流程转换 |
| --- | --- | --- |
| 1. 设计师用自然语言描述变更（如颜色、布局）。 | 1. 算法工程师在本地编辑器修改 Content/**/*.raw.md。 | Process Transformer 将自然语言/截图转化为结构化代码 3。 |
| 2. 智能体更新 layout-specs.md。 | 2. 算法工程师提示 "Content Updated"。 |  |
| 3. 设计师审查 PRD 文档。 | 3. 智能体（或通过脚本）执行 npm run sync-content。 |  |
| 4. 智能体修改 app/[locale]/page.tsx 等代码。 | 4. 自动生成 .en.md / .zh.md 并触发构建 8。 |  |
| 5. 设计师在浏览器中验证 7。 |  |  |

相关资源

- 常用命令： $ npm run sync-content (同步内容), $ npm run build (构建) 5。

- 注意事项： CSS 修改必须先更新 PRD 7。

结果产出

- 更新交付： 完美 UI、双语内容文件 3。

实施周期

- 持续迭代

-----PHASE 3：功能扩展与术语维护 (Scenario 3 & 4)团队构成

- 产品经理： 提供新 Arena 案例信息表，定义业务术语 9。

- 算法工程师： 填写生成的 Markdown 模板文件，审查技术准确性 9。

- 智能体 (Agent)： 更新 lib/data.ts 配置，创建文件结构，执行翻译与部署 9。

实施内容

| 添加新 Arena | 缺失翻译/术语一致性 |
| --- | --- |
| 1. 产品经理提供案例信息。 | 1. 产品经理/算法工程师指出缺失语言的文件。 |
| 2. 智能体更新配置并创建结构。 | 2. 智能体翻译并追加内容。 |
| 3. 算法工程师填写 overview.raw.md 等模板文件。 | 3. 产品经理审查术语（如 Arena=竞技场）一致性。 |
| 4. 智能体同步内容并构建 9。 | 4. 智能体生成翻译摘要 (Glossary Report) 并部署 10。 |

相关资源

- 文件清单： overview.raw.md, requirements.raw.md, implementation.raw.md 9。

- 重点： 术语一致性审查 (Terminology Consistency) 10。

结果产出

- 新增模块： 完整的案例研究页面。

- 文档： 翻译摘要报告 10。

实施周期

- 按需执行

-----PHASE 4：质量保障与发布维护 (Scenario 5 & 6)团队构成

- 算法工程师： 提交 Bug 报告（包含复现步骤），验证技术修复 11。

- 设计师： 审查视觉一致性 (Visual Consistency) 和响应式设计 12。

- 产品经理： 发起审查请求 (Scope)，决定优先级，最终确认 (Sign-off) 12。

- 智能体 (Agent)： 分析根因 (Root Cause Analysis)，执行检查清单 (Checklist)，执行修复代码 11。

实施内容

| Bug 修复 | 质量审查 (QA) |
| --- | --- |
| 1. 算法工程师提交报告（位置/URL、设备、现象）。 | 1. 产品经理定义审查范围。 |
| 2. 智能体分析根因。 | 2. 智能体执行检查清单 (如字体检查)。 |
| 3. 产品经理批准修复方案。 | 3. 设计师检查视觉效果。 |
| 4. 智能体修复，算法工程师验证 11。 | 4. 修复后产品经理进行最终确认 12。 |

相关资源

- Bug 报告模板： Location, Device, Phenomenon, Steps 11。

- 审查指标： 双语完整性、视觉一致性、响应式设计 12。

结果产出

- 质量报告： Report Card (包含各项指标状态) 12。

- 正式版本： 经过验证的稳定系统。

实施周期

- 发布前检查 / 定期维护

-----总结与分工概览

- 双轨并行 (Dual Track)： 产品经理/设计师/算法工程师负责内容与决策，智能体 (Agent) 负责结构与代码 1, 13。

- 文档驱动 (Doc Driven)： 智能体必须先修改 PRD 文档，经人类团队审查后，再修改代码 13。

- 单一数据源 (Single Source)： 算法工程师仅维护 .raw.md 文件，多语言版本由系统自动生成 8, 13。